| ПЕРСОНАЛЬНЫЙ AI-СЕРВЕР ДЛЯ КОМПАНИИ Ваши документы начинают работать на вас Сначала факт. Потом — минимально достаточный контур. Заказчик: __________ Ценовой снимок · 09.09.2026 | Визуализация концепции |
| --- | --- |

Сначала разберём одну дорогую рутину

У компании уже есть люди, документы и рабочие системы. Проблема не в нехватке ещё одного чата, а в часах на поиск нужной версии, перенос данных, сверку и первый черновик.

Начинаем с одного выбранного процесса. Помощник работает с разрешёнными источниками, показывает основания ответа и готовит результат к проверке; решение, подпись, отправка, платёж и профессиональная ответственность остаются у сотрудников.

| Первый шаг | Что получает компания |
| --- | --- |
| Процесс | Карта потерь времени и качества; перечень допустимых данных и ответственных |
| Проверка | Выборка реальных задач; критерии успеха и повод остановить пилот |
| Решение | Предварительный вариант размещения и бюджетный коридор |

Сначала измерим пользу. Затем решим: локальный сервер, облачный режим или остановка проекта.

Рекомендация · 90-минутная диагностика с владельцем процесса, ИТ и — для чувствительных данных — ИБ/правом.

Источники · E1 — продуктовый контекст Format43; ценовой снимок на 09.09.2026

| ФОРМАТ 43 СНАЧАЛА ФАКТ | КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · 02 |
| --- | --- |

РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Что изменится на следующий день после запуска

Сотрудник не начинает с пустого листа. Он задаёт вопрос, загружает разрешённый документ или получает входящую задачу; система разбирает текст, скан, встречу или фото и готовит проверяемый черновик.

| Функция | Проверяемый результат | Решение остаётся у |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | Утренний бриф, подготовка к встрече, решения и просроченные поручения | Руководителя |
| Секретарь | Протокол, ответственные и сроки после совещания | Владельца встречи |
| Закупки | Единая таблица из КП: пропуски, НДС, валюта, сроки | Уполномоченного закупщика |
| Юристы · бухгалтерия | Разбор договора, цитаты, проект правок; первичка, реквизиты, исключения | Юриста · бухгалтера |
| ПТО · строительство | Поиск по ПД/РД, черновик ППР, комплектность, сметные расхождения | Инженера · ГИП |
| УК · логистика | Категория обращения и проект ответа; карточка рейса, ТО, OEM, претензии, тендеры | Диспетчера · механика |
| Маркетинг | Варианты постов, структура презентации, текст страницы и изображения из утверждённых фактов | Команды бренда |

Рекомендация · для пилота выбрать 1–3 задачи с общей проверяемой ценностью. Целевой эффект согласовать только после замера времени и ошибок; отраслевые проценты не превращать в обещание.

Источники · E1 — JTBD и роли; E3 — приоритетные сценарии · все эффекты маркируются как цель пилота

| ФОРМАТ 43 СНАЧАЛА ФАКТ | КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · 03 |
| --- | --- |

АРХИТЕКТУРА БЕЗ ТУМАНА

Не одна «всемогущая» модель, а пять понятных видов работы

| Инструмент; Работа. Qwen; Текст, вопросы, сравнение и объяснение. OCR; Сканы, таблицы и документы плохого качества. Речевая модель; Расшифровка встречи или звонка и проект протокола. Визуальная модель; Фото, шильдики и чертежи. Генератор изображений; Маркетинговые варианты; не доказательство инженерного или юридического факта. | Визуализация концепции |
| --- | --- |

Сотрудник видит один интерфейс. Под ним система проверяет пользователя, открывает только разрешённые источники, сохраняет ссылку на документ и отделяет черновик от действия.

По умолчанию помощник читает и готовит. Перед изменением в рабочей системе человек видит будущий результат и подтверждает его; прямых полномочий на платёж, подпись, кадровое решение, инженерный допуск, управление техникой или публикацию модель не получает.

Факт · локальное размещение может сократить передачу данных третьим лицам, но само по себе не означает соблюдение 152-ФЗ. Нужны цели и основания обработки, карта данных, права, сроки, меры, документы и процедуры заказчика.

Источники · E2 — правовые и технические контроли; E4 — классы моделей · изображение является визуализацией

| ФОРМАТ 43 СНАЧАЛА ФАКТ | КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · 04 |
| --- | --- |

ПИЛОТ ДО ПОКУПКИ

Сначала исходная цифра. Потом — решение об оборудовании

Для выбранного процесса фиксируем измеримую исходную точку и заранее определяем, кто вправе подтвердить результат.

| Что фиксируем | Как проверяем |
| --- | --- |
| 1 · Объём | Сколько случаев проходит за неделю или месяц |
| 2 · Время | Сколько минут специалист тратит на один случай |
| 3 · Ошибки | Возвраты и дефекты текущего процесса |
| 4 · Проверка AI | Сколько времени остаётся на проверку результата |
| 5 · Приёмка | Какие ответы приняты, исправлены или отклонены |
| 6 · Контроли | Нарушения прав, выдуманные ссылки, пропущенные поля |
| 7 · Экономика | Стоимость одного успешно завершённого случая |

Выборка содержит реальные, но обезличенные или отдельно разрешённые примеры. Для каждого заранее известны ожидаемый результат и сотрудник, который может его подтвердить.

| Параметр | Рабочая рекомендация |
| --- | --- |
| Выборка | 50–200 примеров на сценарий |
| Ценность | 2–4 недели на качество и пользу |
| Нагрузка | До 6–8 недель перед закупкой |
| Метрики | Время, качество и риск — согласуются на диагностике |

Условие остановки · обязательная проверка человеком не экономит время; качество ниже согласованного уровня; найден критический дефект доступа или безопасности.

Итог пилота — подписанное решение: остановиться, доработать сценарий, остаться в облаке или перейти в локальный режим.

Источники · E3 — дизайн проверочной выборки; E1 — критерии решения и stop condition

| ФОРМАТ 43 СНАЧАЛА ФАКТ | КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · 05 |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКАЯ РАМКА

Четыре способа начать — после диагностики

Диапазоны ниже — коммерческие гипотезы v1, не публичный прайс и не оферта. Финальная сумма зависит от обследования, состава оборудования, лицензий, налогов, интеграций и SLA.

| Вариант | Для кого | Что входит | Коридор · границы |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud PoV · проверка ценности | 1–3 сценария до покупки оборудования | Диагностика; выборка; сравнение 2–3 моделей; прототип; замер качества, времени и стоимости; риски; расчёт local | 250–700 тыс. ₽ · разрешённые, обезличенные или синтетические данные; без промышленной записи |
| Local Mini · локальный старт | 10–50 активных пользователей; один офис | Узел; поиск; корпоративный вход; базовые права; журнал; backup; внедрение и обучение | 0,9–2,5 млн ₽ · без высокой отказоустойчивости; согласованные окна обслуживания |
| Local Office · офисная система | 30–150 пользователей; несколько подразделений; 3–8 сценариев | Разделение источников; согласования; резервирование; журнал ИБ; test/prod; проверка восстановления | 2,5–8 млн ₽ · зависит от нагрузки, хранения, интеграций и доступности |
| GPU / Pro · высокая нагрузка | 100–1000+ пользователей; тяжёлые фото, чертежи, обучение или HA | Состав после замера и проектирования | Цена после sizing · формулировка «от» без состава, резервирования и SLA не используется |

Важная граница · 500 000 ₽ — лимит вычислительного оборудования, не полного проекта. Полный старт Base по модели — 627 894 ₽. Оборудование, лицензии, внедрение и поддержка раскрываются отдельными строками.

Как выбираем

Рекомендуемый вариант определяется после диагностики по подтверждённой нагрузке, режиму данных и числу сценариев. Для Pro цена появляется только после sizing.

Источники · E5 — модель поставки; E4 — hardware/TCO · гипотезы v1, не публичная оферта

| ФОРМАТ 43 СНАЧАЛА ФАКТ | КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · 06 |
| --- | --- |

ЭКОНОМИКА

Сценарий, а не обещание окупаемости

Формульная модель показывает, почему оборудование нельзя покупать по впечатлению от демо.

Внутренний расчёт Format43 · Base · data/roi-model.xlsx · снимок 09.09.2026

| Показатель Base | Значение | Смысл |
| --- | --- | --- |
| Полный старт | 627 894 ₽ | Оборудование + UPS/NAS + монтаж + начальная интеграция |
| Локальные расходы | 34 061 ₽/мес. | Электричество, сопровождение, backup, простой, резерв, API |
| Облако/API | 43 499 ₽/мес. | Замещаемая альтернатива при 120 GPU-часах |
| Ценность труда | 21 120 ₽/мес. | Только реализуемая часть экономии времени |
| Чистый эффект | 30 557 ₽/мес. | Полная ценность минус локальные расходы |
| Payback | 20,55 месяца | ROI: -41,6% / +16,8% / +75,2% на 12 / 24 / 36 мес. |

Консервативный сценарий имеет отрицательный поток и не окупается. Возврат менее 12 месяцев появляется только в aggressive-сценарии с высокой подтверждённой загрузкой.

| Что заменяем цифрами заказчика | Источник |
| --- | --- |
| Случаи/мес.; минуты/случай; полная стоимость часа | Отчёт процесса · хронометраж · финслужба |
| Цена простоя; облако/API; требуемая доступность | Владелец процесса · счета/лимиты · ИТ/бизнес |

Расчёт · для возврата за 12 месяцев нужен чистый эффект 52 325 ₽/мес.; разрыв — около 21 767 ₽/мес. Поэтому годовую окупаемость не обещаем.

Источник · E4 — пересчитанный roi-model.xlsx · Base payback 20,55 месяца; Avito verified: 0

| ФОРМАТ 43 СНАЧАЛА ФАКТ | КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · 07 |
| --- | --- |

90-ДНЕВНЫЙ ROLLOUT

В приёмку выходит один рабочий процесс — не «AI вообще»

Сроки — рабочая рекомендация. Они зависят от готовности документов, доступов, интеграций и решений ИБ/права.

| Период | Работа | Результат / gate |
| --- | --- | --- |
| Дни 1–15 | Назначаем владельца; описываем шаги; фиксируем время и ошибки; определяем источники и права; собираем выборку; подписываем цель и повод остановиться | Паспорт пилота и допущенные данные |
| Дни 16–35 | Сравниваем 2–3 модели; измеряем качество, скорость, стоимость и время проверки; разбираем ошибки, а не только лучшие примеры | Отчёт: работает / изменить / остановить |
| Дни 36–55 | По фактической нагрузке выбираем cloud/local/hybrid; фиксируем оборудование, хранение, интеграции, остаточные риски и полную стоимость | Спецификация и решение о бюджете |
| Дни 56–75 | Настраиваем вход, права, источники, backup, журнал и согласования; проверяем закрытые документы, вредные вложения, откат и восстановление | Допуск к ограниченному запуску или доработка |
| Дни 76–90 | Обучаем пользователей; запускаем выбранный процесс; измеряем принятие результатов и время проверки; согласуем поддержку и следующий сценарий | Приёмка конкретного процесса |

Ритм решений

| Факт | Решение |
| --- | --- |
| Качество и ценность подтверждены | Продолжить и выбрать режим |
| Нагрузка не подтверждена | Остаться в облаке или изменить сценарий |
| Критический риск | Остановиться до устранения |

Каждая фаза заканчивается результатом, владельцем и правом остановиться.

Источник · E6 — 90-дневный план внедрения; E2 — проверка доступа, отката и восстановления

| ФОРМАТ 43 СНАЧАЛА ФАКТ | КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · 08 |
| --- | --- |

ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

AI готовит. Квалифицированный сотрудник решает

Визуализация концепции

| Заказчик | Format43 | Совместно |
| --- | --- | --- |
| - Назначает владельца и принимающих результат - Даёт законно используемые данные и описывает права - Подтверждает цели, основания и требования - Обеспечивает площадку, сеть, питание, ИТ/ИБ - Проверяет, подписывает и отправляет - Сообщает об изменениях | - Фиксирует границы и допущения - Собирает согласованный объём - Сравнивает модели на выборке - Настраивает права, журнал, backup и обновления - Проверяет качество, доступ и restore - Обучает и передаёт документацию - Поддерживает по подписанному SLA | - Карта данных и роли - Модель угроз и меры - Критерии приёмки и остаточные риски - Инциденты, удаление, восстановление - Решение о новом источнике или действии |

Граница · Format43 не заменяет юриста, ИБ, главного бухгалтера, ГИП, механика, диспетчера или другого accountable professional заказчика.

Источники · E2 — decision rights и human approval; E1 — роли заказчика/поставщика · визуализация концепции

| ФОРМАТ 43 СНАЧАЛА ФАКТ | КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · 09 |
| --- | --- |

ОГОВОРКИ

Что предложение не обещает

Не входит без отдельной строки

| Данные и системы | Инфраструктура и обязательства |
| --- | --- |
| Очистка и ручная разметка большого архива | Миграция сети, каталогов пользователей или хранилищ |
| Изменение исходных систем и нестандартные коннекторы | Круглосуточная поддержка, резервная площадка, высокая отказоустойчивость |
| Права на сторонние данные, изображения, шрифты или закрытые модели | Сертификация, аттестация, юридическое заключение, режим коммерческой тайны |
| Автономные платежи, подпись, публикация или управление техникой | Иные необратимые действия без отдельного согласованного контура |

Ключевые оговорки

| Маркер | Формулировка |
| --- | --- |
| Факт | On-prem не означает автоматическое соблюдение 152-ФЗ |
| Факт | Модель может ошибаться; источники и проверка снижают риск, но не дают нулевой вероятности ошибки |
| Расчёт | Стоимость и ROI зависят от данных, загрузки, курса, оборудования, лицензий и поддержки |
| Цель пилота | Функциональные проценты — цели проверки, не гарантия результата |
| Рекомендация | Каждый новый сценарий, источник и действие проходят повторную оценку данных и риска |
| Рынок | Проверенных объявлений Avito: 0; б/у оборудование не включено как подтверждённая цена |

Срок действия и уточнения

Это ценовой снимок на 09.09.2026. Публичные цены и сроки поставки проверяются перед счётом; итоговые обязательства возникают только из подписанного договора, технического задания, спецификации и SLA.

На диагностике уточняются данные, число пользователей, одновременная нагрузка, интеграции, допустимое время ответа, RPO/RTO, режим ПДн/тайны, применимость КИИ/ГИС/СКЗИ, площадка и ответственные.

Источники · E2 — правовые/ИБ-оговорки; E4 — рыночный снимок и ROI · v1, не публичная оферта

| ФОРМАТ 43 СНАЧАЛА ФАКТ | КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · 10 |
| --- | --- |

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

90 минут, после которых можно сказать «нет»

Визуализация концепции

Не начинайте с выбора видеокарты. Начните с процесса, где уже теряются часы, сроки или качество.

| Принести на встречу | Получить за 90 минут |
| --- | --- |
| Один повторяемый процесс | Разложенный по шагам процесс |
| 5–10 обезличенных примеров | Текущие потери времени |
| Владельца процесса, который знает цену задержки | Одну проверяемую задачу |
| ИТ-специалиста, который знает источники и доступы | Перечень допустимых данных |
| ИБ/право — если есть чувствительные данные | Меру успеха и повод остановиться |
|  | Формат пилота и следующий бюджетный шаг |

Назначить 90-минутную диагностику одного процесса

Формулировка для письма

«Предлагаю не обсуждать AI в целом. Возьмём один процесс, 5–10 обезличенных примеров и за 90 минут решим, есть ли здесь измеримая задача. Если экономика или риск не сходятся, так и зафиксируем — до закупки оборудования».

| Контакт | Следующее окно |
| --- | --- |
| Менеджер Format43 | Согласуем в ответном письме |

Источники · E1 — диагностический workshop и критерии решения · визуализация концепции